ProspectAI

Plano Completo de Desenvolvimento

| 6 Fases | Stack IA | Design System |
| --- | --- | --- |

Agente de Prospecção Inteligente com Google Maps, WhatsApp e IA Anthropic

| Versão 1.0 — MVP | Prazo estimado 16 semanas | Stack principal Next.js + Claude + Supabase |
| --- | --- | --- |

# 1. Visão Geral do Produto

O ProspectAI é um SaaS de prospecção automatizada que combina inteligência artificial da Anthropic com dados geográficos do Google Maps para gerar, qualificar e abordar leads de forma personalizada via WhatsApp e e-mail.

Como funciona O usuário cadastra o perfil do negócio uma única vez. O agente IA treina sobre os serviços, aprende o ICP (Ideal Customer Profile), cria templates de abordagem e passa a operar de forma autônoma: busca estabelecimentos por região, pontua cada lead, gera mensagens personalizadas por segmento e realiza o contato. O resultado é um fluxo contínuo de leads qualificados entrando no pipeline de vendas, organizados em Kanban, com histórico de interações e métricas de conversão em tempo real.

## 1.1 Proposta de Valor

- Elimina o trabalho manual de prospecção — o agente opera 24/7

- Mensagens personalizadas por segmento, não templates genéricos

- Score de qualificação baseado em dados reais (Google Places, presença digital)

- Pipeline integrado: da descoberta do lead até o fechamento

- Multi-canal: WhatsApp + E-mail com sequências automatizadas

## 1.2 Personas Alvo

| Persona | Perfil | Dor Principal |
| --- | --- | --- |
| Agência Digital | 5-20 funcionários, atende PMEs locais | Tempo gasto em prospecção manual |
| Consultor de Vendas | Freelancer ou pequena equipe | Dificuldade em escalar contatos |
| Franqueado / Revendedor | Representa produto/serviço em região | Não sabe como encontrar clientes na área |
| SaaS B2B | Produto para empresas locais | CAC alto, ciclo de vendas longo |

# 2. Arquitetura Técnica

## 2.1 Stack Tecnológico

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + TypeScript | App Router, SSR, performance, tipagem segura |
| Estilo | Tailwind CSS + shadcn/ui | Velocidade de desenvolvimento, componentes acessíveis |
| Backend | Next.js API Routes + tRPC | Full-stack tipado, sem overhead de servidor separado |
| Banco de Dados | Supabase (PostgreSQL) | Auth integrado, realtime, storage, RLS nativo |
| IA Principal | Anthropic Claude claude-sonnet-4-20250514 | Melhor relação custo/qualidade para geração de texto |
| IA Embeddings | OpenAI text-embedding-3-small | Busca semântica de leads similares |
| Mapas | Google Maps Platform | Places API, Geocoding, Maps JS |
| WhatsApp | Evolution API (self-hosted) | Open source, sem custo por mensagem |
| E-mail | Resend + React Email | Deliverability alta, templates em React |
| Queue/Jobs | BullMQ + Redis (Upstash) | Filas de prospecção em background |
| Deploy | Vercel + Railway | Vercel para Next.js, Railway para Redis/workers |
| Monitoramento | Sentry + PostHog | Erros e analytics de produto |

## 2.2 Estrutura de Banco de Dados (Supabase)

Tabelas principais:

businesses — perfil do negócio do usuário (nome, segmento, ICP, tom) agents — configuração do agente IA treinado por negócio prospecting_jobs — jobs de prospecção (região, filtros, status, progresso) leads — leads encontrados (nome, endereço, score, segmento, status) lead_messages — histórico de mensagens por lead (canal, conteúdo, status) lead_interactions — respostas, aberturas, cliques rastreados templates — templates de mensagem por segmento gerados pela IA kanban_stages — estágios customizáveis do pipeline por usuário

## 2.3 Fluxo do Agente de Prospecção

| # | Etapa | Descrição técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seleção de região | Usuário desenha polígono ou define raio no Google Maps JS |
| 2 | Busca Places API | Chamadas paginadas à Google Places API com filtros de tipo e status |
| 3 | Enriquecimento | Rating, reviews, website, horário, telefone, fotos coletados |
| 4 | Scoring IA | Claude avalia fit com ICP do negócio e retorna score 0-100 + justificativa |
| 5 | Filtragem | Leads abaixo do score mínimo configurado são descartados |
| 6 | Geração de mensagem | Claude gera mensagem única por lead com dados reais do estabelecimento |
| 7 | Fila de envio | BullMQ agenda envios com delay configurável para simular humano |
| 8 | Envio multi-canal | WhatsApp via Evolution API / E-mail via Resend |
| 9 | Tracking | Webhooks capturam entrega, leitura e resposta |
| 10 | Pipeline update | Lead movido automaticamente no Kanban conforme interação |

# 3. Plano de Desenvolvimento — Fases

O desenvolvimento está dividido em 6 fases progressivas. As fases 1-3 compõem o MVP lançável. As fases 4-6 compõem o produto completo.

FASE 1 Semanas 1-2 Fundação & Autenticação

| Área | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| Next.js Setup | Projeto com App Router, TypeScript, Tailwind, ESLint/Prettier configurado | Core |
| Supabase | Banco de dados, Auth (Magic Link + Google OAuth), RLS policies | Core |
| Design System | Tokens, componentes base (Button, Input, Card, Badge, Table) | Core |
| Layout Principal | Sidebar, topbar, sistema de navegação responsivo | Core |
| Landing Page | Página de vendas com CTA, planos, social proof | MVP |
| Onboarding | Wizard de cadastro do perfil do negócio (3 steps) | MVP |

FASE 2 Semanas 3-4 Agente IA & Perfil do Negócio

| Área | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| Business Profile | CRUD completo do perfil — serviços, ICP, tom, diferenciais | Core |
| Agent Training | Chamada à API Anthropic para processar perfil e gerar agent config | Core |
| ICP Extraction | Claude extrai e estrutura Ideal Customer Profile em JSON | Core |
| Template Generation | Geração automática de 10+ templates por segmento detectado | Core |
| Agent Preview | Interface para revisar e editar o que o agente aprendeu | MVP |
| Re-training | Atualização do agente quando perfil muda | MVP |

FASE 3 Semanas 5-7 Prospecção com Google Maps

| Área | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| Maps Integration | Google Maps JS com draw tools (raio e polígono) | Core |
| Places API | Busca paginada por tipo, região, status de operação | Core |
| Lead Enrichment | Coleta completa de dados: rating, reviews, website, contatos | Core |
| AI Scoring | Claude avalia cada lead contra o ICP e gera score + razões | Core |
| Leads Table | Listagem com filtros, ordenação, busca e status | Core |
| Lead Detail | Painel lateral com dados completos, score breakdown e mensagem | MVP |
| Batch Actions | Selecionar múltiplos leads e aplicar ações em lote | MVP |

FASE 4 Semanas 8-10 Mensagens & Envio Multi-canal

| Área | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| Message Generation | Claude gera mensagem personalizada por lead usando dados reais | Core |
| WhatsApp (Evo API) | Setup Evolution API, QR code auth, envio de mensagens | Core |
| Email (Resend) | Templates React Email, SPF/DKIM configurado, tracking de abertura | Core |
| BullMQ Workers | Filas de envio com delay humanizado e retry automático | Core |
| Message Preview | Revisão de mensagem antes de enviar (modo manual/automático) | MVP |
| Sequence Builder | Criar sequência de follow-ups automáticos (D+1, D+3, D+7) | MVP |
| Opt-out | Descadastro automático por palavra-chave (SAIR, STOP) | Core |

FASE 5 Semanas 11-12 Pipeline & CRM Básico

| Área | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| Kanban Board | Drag & drop entre estágios, estágios customizáveis | Core |
| Lead Timeline | Histórico completo de interações ordenado por data | Core |
| Notes & Tags | Anotações manuais e tags por lead | MVP |
| Reminders | Alertas de follow-up por data/evento | MVP |
| Lead Import/Export | CSV import de leads externos, export completo | MVP |
| Notifications | In-app e e-mail para respostas e eventos importantes | Core |

FASE 6 Semanas 13-16 Analytics & Growth

| Área | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| Dashboard Metrics | Taxa de resposta, conversão por etapa, ROI estimado | Core |
| Funnel Analysis | Visualização do funil de prospecção com drop-off points | Core |
| A/B Testing | Testar variações de mensagem por segmento | MVP |
| AI Insights | Claude analisa padrões e sugere melhorias na abordagem | MVP |
| Billing (Stripe) | Planos Free/Pro/Business, usage-based pricing por envios | Core |
| Team Workspace | Multi-usuário por workspace com permissões | MVP |
| API Pública | Endpoints para integração com CRMs externos | MVP |

# 4. Prompts do Agente IA

Todos os prompts usam Claude claude-sonnet-4-20250514. Os prompts são templados com variáveis da empresa e do lead, marcadas com {chaves}.

## 4.1 Treinamento do Agente (Business Onboarding)

Executado uma vez ao cadastrar ou atualizar o perfil do negócio. Retorna JSON estruturado.

AGENT_TRAINING_PROMPT

SYSTEM PROMPT

Você é um especialista em estratégia de vendas e marketing B2B.

Analise o perfil do negócio abaixo e extraia as informações necessárias

para configurar um agente de prospecção de alta performance.

PERFIL DO NEGÓCIO:

Nome: {business_name}

Segmento: {business_segment}

Descrição: {business_description}

Serviços/Produtos: {services}

Público-alvo declarado: {target_audience}

Diferenciais: {differentials}

Tom de comunicação: {tone}

Retorne EXCLUSIVAMENTE um JSON válido com a seguinte estrutura:

{

"icp": {

"segments": ["lista de segmentos de negócios que mais se beneficiam"],

"company_size": "porte ideal (MEI, ME, EPP, Médio)",

"revenue_range": "faixa de faturamento ideal",

"pain_points": ["lista dos 5 principais problemas que resolve"],

"buying_triggers": ["situações que aumentam propensão de compra"],

"disqualifiers": ["características que indicam baixo fit"]

},

"scoring_criteria": {

"must_have": ["critérios eliminatórios positivos"],

"nice_to_have": ["critérios que aumentam score"],

"red_flags": ["critérios que diminuem score"]

},

"approach_angles": ["lista de 5 ângulos de abordagem únicos e específicos"],

"segment_templates": {

"segmento_1": "template de mensagem para este segmento",

"segmento_2": "template de mensagem para este segmento"

},

"agent_persona": {

"name": "nome do agente (use o nome do negócio)",

"role": "cargo/posição que o agente representa",

"voice": "descrição do tom e estilo de comunicação"

}

}

## 4.2 Scoring de Leads

Executado para cada lead encontrado. Deve ser rápido — use max_tokens: 400.

LEAD_SCORING_PROMPT

SYSTEM PROMPT

Você é o agente de qualificação da {business_name}.

Sua função é avaliar o fit de um potencial cliente com o nosso negócio.

NOSSO ICP (Ideal Customer Profile):

{icp_json}

DADOS DO LEAD:

Nome: {lead_name}

Segmento: {lead_category}

Avaliação Google: {rating}/5 ({review_count} avaliações)

Website: {has_website}

Horário: {is_open}

Localização: {neighborhood}, {city}

Descrição: {lead_description}

Retorne EXCLUSIVAMENTE um JSON:

{

"score": <número de 0 a 100>,

"tier": "<A¦B¦C¦D>",

"fit_reasons": ["até 3 razões positivas"],

"concerns": ["até 2 preocupações ou pontos de atenção"],

"recommended_angle": "<qual ângulo de abordagem usar>",

"priority": "<high¦medium¦low>"

}

## 4.3 Geração de Mensagem Personalizada

O prompt mais crítico. Deve gerar mensagem autêntica, não genérica. Nunca mencionar 'IA' ou 'automático'.

MESSAGE_GENERATION_PROMPT

SYSTEM PROMPT

Você é {agent_name}, {agent_role} da {business_name}.

Sua voz: {agent_voice}

Escreva uma mensagem de primeiro contato para o lead abaixo.

A mensagem será enviada via {channel} (WhatsApp ou E-mail).

DADOS DO LEAD:

Empresa: {lead_name}

Responsável (se disponível): {contact_name}

Segmento: {lead_segment}

Avaliação: {rating} estrelas

Localização: {neighborhood}

Ângulo recomendado: {recommended_angle}

Observações específicas: {lead_notes}

NOSSOS SERVIÇOS RELEVANTES PARA ESTE LEAD:

{relevant_services}

REGRAS ABSOLUTAS:

- Máximo 3 parágrafos curtos (WhatsApp) ou 4 parágrafos (Email)

- Primeira frase DEVE fazer referência específica ao negócio/localização

- Nunca usar: "espero que esteja bem", "venho por meio desta"

- Nunca mencionar automação, IA ou software de prospecção

- Incluir UMA pergunta aberta no final

- Tom: {tone}

- Terminar com assinatura: {agent_name} ¦ {business_name}

Para WhatsApp: sem formatação markdown, emojis somente se o tom permitir.

Para Email: incluir subject line antes da mensagem no formato SUBJECT: ...

Escreva APENAS a mensagem, sem comentários ou explicações.

## 4.4 Análise de Resposta & Próximo Passo

Executado quando o lead responde. Define a ação recomendada para o usuário.

RESPONSE_ANALYSIS_PROMPT

SYSTEM PROMPT

Você é o assistente de vendas da {business_name}.

Um lead respondeu à nossa mensagem. Analise a resposta e defina o próximo passo ideal.

CONTEXTO:

Mensagem enviada: {sent_message}

Resposta do lead: {lead_response}

Histórico anterior: {conversation_history}

Estágio atual no pipeline: {current_stage}

Retorne EXCLUSIVAMENTE um JSON:

{

"sentiment": "<positive¦neutral¦negative¦objection¦interested¦not_now>",

"intent": "resumo em uma linha do que o lead quer/disse",

"recommended_action": "<schedule_call¦send_info¦follow_up¦close¦disqualify>",

"next_message": "sugestão de resposta para o usuário enviar (pode editar)",

"move_to_stage": "<novo estágio do kanban ou null>",

"urgency": "<high¦medium¦low>",

"notes": "observações importantes para o vendedor"

}

# 5. Design System

O ProspectAI usa um design system dark-first com estética tech-industrial. Baseado em Tailwind CSS com tokens customizados e componentes shadcn/ui modificados.

## 5.1 Paleta de Cores

| Token CSS | Valor | Uso |
| --- | --- | --- |
| --color-bg | #080C14 | Background principal de todas as páginas |
| --color-surface | #0D1420 | Cards, sidebars, painéis elevados |
| --color-surface-hover | #111827 | Hover state de elementos de superfície |
| --color-border | #1E2D45 | Bordas de cards, separadores, inputs |
| --color-accent | #00E5FF | CTAs principais, highlights, ícones ativos |
| --color-accent-dim | #00E5FF22 | Background de badges e estados ativos sutis |
| --color-green | #00FFA3 | Sucesso, leads qualificados, status positivo |
| --color-yellow | #FFD600 | Atenção, leads em andamento, avisos |
| --color-red | #FF4D6D | Erros, leads perdidos, alertas críticos |
| --color-purple | #A855F7 | Propostas, premium, destaques especiais |
| --color-text | #E2EAF4 | Texto principal em fundos escuros |
| --color-text-muted | #6B7FA8 | Labels, subtítulos, metadados |
| --color-text-dim | #3D4F6E | Placeholders, texto desabilitado |

## 5.2 Tipografia

| Role | Font Family | Size / Weight | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Display | Space Mono | 32-48px / 700 | Títulos de seção, números de destaque, brand |
| Heading | Space Mono | 20-28px / 700 | Cabeçalhos de cards, labels de seção |
| Body | DM Sans | 14-16px / 400 | Texto corrido, parágrafos, descrições |
| Body Bold | DM Sans | 14-16px / 600 | Nomes, valores importantes em listas |
| Caption | DM Sans | 11-12px / 400 | Metadados, timestamps, status labels |
| Code / Mono | Space Mono | 12-13px / 400 | Tokens, IDs, JSON preview, prompts |
| Badge | Space Mono | 10-11px / 700 | Status pills, contadores, tags |

## 5.3 Componentes Base

### Botões

| Variante | Estilo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Primary | gradient(accent → blue), text-bg, font-mono | Ação principal da página (1 por tela) |
| Secondary | bg-surface, border-border, text-text | Ações secundárias, cancelar, voltar |
| Ghost | transparent, text-muted, hover:bg-surface | Ações terciárias, links, navegação |
| Danger | bg-red/20, border-red/40, text-red | Deletar, arquivar, ações destrutivas |
| Success | bg-green/20, border-green/40, text-green | Confirmar, enviar, salvar positivo |
| Icon | 40x40px, borderRadius:10px, sem texto | Ações rápidas em tabelas e cards |

### Cards & Superfícies

- surface: bg-surface + border-border + borderRadius-14 + padding-20 — container padrão

- surface-glow: igual + box-shadow(0 0 30px accent/10%) — cards de destaque

- stat-card: surface + linha colorida no topo (2px gradient) + ícone + número grande

- kanban-card: surface + cursor-grab + hover:border-accent/30 + drag feedback

- info-box: border-t-4 colorida + bg-color/5 — blocos de destaque contextual

### Inputs & Forms

- Input base: bg-bg + border-border + borderRadius-8 + padding(10px 14px) + outline-none

- Input focus: border-accent + box-shadow(0 0 0 2px accent/20%)

- Select: mesmo estilo + custom arrow em accent color

- Textarea: mesmo estilo + resize-vertical + min-height-100

- Label: DM Sans 12px, text-muted, margin-bottom-6, display-block

- Error state: border-red + text-red 11px abaixo do campo

### Status Badges

| Status | Cores | Uso no sistema |
| --- | --- | --- |
| Novo Lead | accent / accent/15% | Lead recém encontrado, não contatado |
| Contatado | yellow / yellow/15% | Mensagem enviada, aguardando resposta |
| Qualificado | green / green/15% | Respondeu positivamente, fit confirmado |
| Proposta | purple / purple/15% | Proposta comercial enviada ou em discussão |
| Ganho | green bold / green/25% | Fechamento confirmado |
| Perdido | red / red/15% | Sem interesse ou desqualificado |

## 5.4 Score Visual

O score de 0-100 é representado visualmente de três formas:

- Circular progress: CSS conic-gradient. Score >= 90 = accent, >= 75 = green, >= 60 = yellow, < 60 = red

- Badge numérico: número centralizado + background correspondente à faixa

- Tier label: A (90-100), B (75-89), C (60-74), D (< 60) — exibido junto ao score

## 5.5 Animações & Motion

- Transições base: all 0.2s ease — aplicado a hover states de botões e cards

- Page load: staggered fade-in dos cards com animation-delay incremental (0ms, 50ms, 100ms...)

- Agent log: novo item entra com slide-from-bottom + fade (300ms)

- Kanban drag: scale(1.02) + shadow aumento + opacity 0.9 no elemento arrastado

- Scan progress: radial pulse animation no círculo do mapa durante prospecção

- Score reveal: contador animado de 0 ao valor final (600ms ease-out)

- Skeleton loading: shimmer animation (bg gradient animado) para tabelas e cards

# 6. Métricas de Sucesso

## 6.1 KPIs do Produto

| Métrica | Meta MVP | Meta 6 meses | Como medir |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de entrega WhatsApp | > 95% | > 97% | Evolution API webhooks |
| Taxa de abertura e-mail | > 35% | > 45% | Resend tracking pixel |
| Taxa de resposta (geral) | > 8% | > 15% | lead_interactions table |
| Score médio de leads | > 72/100 | > 78/100 | AVG(score) no Supabase |
| Tempo médio p/ contato | < 5 min | < 2 min | prospecting_jobs timer |
| Conversão lead > proposta | > 12% | > 20% | Kanban stage tracking |

## 6.2 Estimativa de Custos de API (por usuário/mês)

ESTIMATIVA DE CUSTO POR USUARIO ATIVO Google Places API: ~500 buscas x $0.032 = ~$16/mês Claude claude-sonnet-4-20250514 (scoring): ~2000 leads x 400 tokens = ~$3/mês Claude claude-sonnet-4-20250514 (mensagens): ~500 msgs x 800 tokens = ~$3/mês Resend (email): ~1000 e-mails = $0/mês (free tier) Upstash Redis: $0/mês (free tier até 10k req/dia) TOTAL estimado por usuário ativo: ~$22-30/mês Margem saudável com plano Pro em R$197/mês

## 6.3 Roadmap Pós-MVP

- v1.1 Integração LinkedIn Sales Navigator para leads B2B corporativos

- v1.2 IA de análise de perfil do Instagram/Google Reviews do lead

- v1.3 Ligações automáticas com síntese de voz (ElevenLabs + Twilio)

- v2.0 CRM nativo completo com propostas e contratos digitais

- v2.0 Marketplace de agentes especializados por nicho de mercado

- v2.1 API pública para integração com HubSpot, Pipedrive, RD Station

ProspectAI — Prospecção inteligente para negócios que crescem

Documento gerado automaticamente — v1.0